ClaudeCcode 用户满意度标注说明（26.09）

- 项目背景

我们希望还原用户在真实使用 Coding Agent 产品过程中的反馈信号，以判断模型是否真正满足了用户需求，并基于这些数据进行后续模型训练与持续优化。为此，我们计划标注一批真实用户在使用 Coding Agent 过程中的环境、轨迹与高质量用户反馈数据，共建 Coding Agent 能力。

- 项目周期

09/07 ～ 09/30：产出不少于 30,000 条数据。除爬坡或模型无法提供服务的特殊情况外，每个团队日产量不应低于 1000 条，不应高于 1500 条。

一轮对话及反馈对应了一条数据。

当天 20:00 前执行任务产生的数据必须当天提交，20:00 后产生的数据允许次日 14:00 前提交。

所有数据不允许返修，不符合质量要求的数据将直接拒收。

若专家被项目方抽检发现高频不合格数据，这位专家的历史数据全部拒收，不允许继续参与项目。

严格禁止使用 AI 工具分析产物与轨迹。

使用 AI 标注的专家，一经发现，拒收全部历史数据，禁止再次参与项目。

- 交付要求

请各位 TPM 使用下述表头模板，在自己的空间维护正式提交表，并及时将提交表分享给负责人 。

可根据内部管理需求添加其它字段，例如 repo url，截图附件等。

交付字段说明

| 提交字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 提交与题目信息 |  |
| 任务类型 | 单选，取值与判定口径见「第二步」的任务类型表。按本轮对话的主要意图归类，一轮只选一个。 |
| 任务难度 | 单选，从人类执行的视角判断，分级标准见「第二步」的任务难度表。首轮任务严禁提交「简单」；后续轮次中因模型产物质量不佳而产生的简单 bugfix 可以提交。 |
| 语言/框架 | 本轮实际涉及的主要语言与框架，多个用逗号分隔，例如 Go, Gin, PostgreSQL。 |
| 运行环境（同一会话各轮填同一组值） |  |
| Harness | 单选，承载模型的客户端（Claude Code 或 Codex CLI）。它决定 system prompt、工具集和 agent loop，因此同一模型在不同 Harness 下的表现不能直接互比。 |
| Harness 版本 | 客户端版本号。Harness 升级会改动 system prompt 与工具集，不记录版本则跨期差异无法解释。 |
| 操作系统 | 单选，本轮作业所在的操作系统环境（MacOS/Linux 或 Windows）。 |
| 环境可复现等级 | 单选，标注这道题的环境能否被评测团队重跑，用于筛选可做同题双跑的样本。「无外部依赖」指 clone 后即可运行；「有外部依赖，未容器化」指依赖数据库、外部服务或本机特定配置，无法直接重跑；「已容器化，可一键起环境」指仓库内提供 docker-compose 或等价的一键启动方式。 |
| 初始环境快照 | 会话首轮开始前的工作区 commit permalink，格式见下方「快照与仓库要求」。整个会话只需这一个快照，各轮填同一个值。 |
| 会话与轨迹定位 |  |
| User Prompt | 本轮发给模型的完整 prompt 原文，直接粘贴，不要摘要或改写。带附件、图片或选中代码时，在末尾补一句说明。 |
| SessionID | 整个会话窗口的 ID。同一道题的所有轮次填同一个值，用于把多轮记录聚合回一道题。 |
| TurnID/PromptID | 本轮对话的唯一 ID，用于把记录精确定位到这一轮的轨迹。Codex CLI 取本轮 task_started 事件的 turn_id；Claude Code 取本轮 user 消息的 promptId。同一 SessionID 下各轮取值互不相同。 |
| 轨迹文件 | ~/.codex/sessions/ 或 ~/.claude/projects/ |
| 五维打分与依据描述 打分维度的考察对象与各档锚点见下方「第三步」的评分表，此处不再重复。五个打分字段均填 1 到 5 的整数；五个「- 描述」字段均为必填，须写出可核验的具体依据，不接受「表现一般」「基本可用」这类无法核验的表述，写法见文末「如何写好不满意原因」。 |  |
| 交付完整性 | 1-5.评分细则见下文.描述中指明具体的文件、报错信息或未实现的需求点。判定虚假成功时，说明模型宣称改了什么、实际改了什么。可以参考"如何写好不满意原因"的产物部分。 |
| 指令遵循 | 1-5.评分细则见下文.描述中列出被违背的约束原文，以及模型实际做了什么。给满分时写一句说明已逐条核对全部约束。 |
| 任务规划 | 1-5.评分细则见下文.描述中说明拆解或阶段性状态追踪在哪一步出了问题。不同 Harness 的计划类工具形态不同，只写计划与状态更新本身的问题，不评价用了哪个具体工具。 |
| 推理能力 | 1-5.评分细则见下文.描述中写清它在哪里想错或想偏了。涉及思考量问题时，明确区分是过度思考还是思考不足。 |
| 执行能力 | 1-5.评分细则见下文.描述中指出具体的冗余或失败调用，例如被重复读取的文件名、反复失败的命令。 |
| 其他问题 | 描述未被上述五维覆盖的其他问题。 |

快照与仓库要求

快照格式。初始环境快照填 commit permalink，格式为 https://github.com/<org>/<repo>/commit/<40 位完整 SHA>。使用完整 SHA，不要填短 SHA、分支名或 tag：分支和 tag 会随后续提交移动，事后无法还原当时的状态。仓库需要 push 到评测团队可访问的远端，push 到个人私有仓库等同于没有记录。已提交的快照不要再做 force-push 或 rebase，历史改写会让记录的 SHA 变成不可达对象。

凭据不要进仓库。提交工作区前确认 .gitignore 已覆盖 .env 以及各类密钥、连接串和 token 文件。需要说明外部依赖时，只写类型与版本，不要写真实连接串、账号或 token。

整个会话只提交一次快照。在首轮开始前提交一次即可，后续轮次不需要再提交。这意味着模型产出的代码变化完全由轨迹里的工具调用记录承载，因此 SessionID 与 TurnID/PromptID 必须准确回填：这两个字段一旦填错或漏填，这一轮的产物就再也无从追溯，质检也无法核对虚假成功。

- 作业流程

- 接入模型

线下培训

- 出题并与模型交互（每个会话窗口内不超过 10 轮对话）

出题请确保题型在下述范围内，并符合分布的偏序关系。

对于高度相似的题目（环境几乎相同+任务几乎相同），我们将只接收一条，并拒收剩余条目。

若模型未在首轮对话后完成任务，需要修复错误或追加需求，专家可以继续与模型在当前会话窗口内进行交互，但至多不超过 10 轮。

需要单独针对【每一轮对话】按第三步的五个维度分别打分，并在对应的「- 描述」字段里写明扣分依据。对话满 10 轮后，无论模型是否完成任务，都不应继续引导，应创建新的任务对话，开始新的题目。

特别说明：

对于显然的工程故障（例如网络波动/模型不稳定导致请求失败），不计入轮次。

但是，对于思考次数超限需要人为“继续”的情况，应计入轮次。

整体任务类型的分布偏序关系如下：0-1代码生成 / Feature迭代 / Bug修复 > 代码理解 ≈ 代码重构 > 其他

按天维度进行统计，这意味着每天提交的数据的题型分布都应该达到上述标准。

| 任务类型 |  |
| --- | --- |
| 0-1 代码生成 | 基于 PRD 或自然语言描述的新项目/完整模块构建 |
| Feature 迭代 | 在已有功能基础上的平滑扩展 |
| Bug 修复 | 逻辑修复、报错排查、安全漏洞修补 |
| 代码理解 | 解释逻辑、寻找潜在风险、回答技术细节 |
| 代码重构 | 性能优化、可读性提升、解耦 |
| 工程化 | 环境配置、依赖管理、CI/CD 相关 |
| 代码测试 | 单测、集成测试等 |

任务难度的分级如下表。需要专家根据repo、技术栈、题目从人类执行的视角判断任务难度。

| 任务难度 |  |
| --- | --- |
| 简单 | 任务意图明确，主要沿已有模式做机械修改或局部实现；即使改多个文件，只要模式高度一致、核心判断很少，也算简单。 请注意：首轮任务中，严禁出简单题。但是后续轮次中，可能因为模型产物质量不佳而产生较为简单的bugfix，这部分数据是允许提交的。 |
| 中等 | 需要理解局部到跨模块的调用/数据流，做一些实现决策；有若干边界条件或约束，但不需要重新设计架构。 |
| 困难 | 需要整合多个模块/系统约束，做关键设计取舍，处理复杂状态、兼容性、权限、并发、性能或异常链路。 |
| 地狱 | 人执行起来需要极高的决策复杂度，通常需求很开放或约束很隐蔽，需要极其深度项目理解、架构级判断、多步复杂的调试验证，或正确性依赖大量边界场景。即使 SOTA 模型也大概率会失败。 |

- 打分并撰写反馈

以下五个维度涵盖了从结果、过程到核心推理能力以及合规底线的全维度闭环：

| 维度 | 描述 | 5分 (完美/超预期) | 4分 (优秀/小瑕疵) | 3分 (及格/勉强可用) | 2分 (不及格/需重构) | 1分 (完全不可用/严重事故) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付完整性 (Delivery) | 任务成败：需求功能点是否完整实现？代码能不能跑？有无虚假成功（宣称做完了实际没改或改错）？ | 一次性完美跑通。不仅实现了所有明示需求，还主动补全了隐性需求（如边界处理），零虚假成功。 | 基本完美。达成所有主要需求，代码可运行，但有极少量的细节遗漏，无虚假成功。 | 勉强达标。核心功能可跑，但有明显 Bug 需人工微调；或存在轻微的虚假成功（如某非核心文件未保存）。 | 未达成主要需求。代码因逻辑或依赖问题无法运行；或存在较大比例的虚假成功（如宣称改了 5 个文件，实际只改了 2 个）。 | 完全失败。代码严重编译报错完全不可运行；答非所问；或出现极其恶劣的虚假成功（满口答应但一行代码没写）。 |
| 指令遵循 (Instruction Following) | 服从性与约束达成：模型是否严格遵守了用户在 Prompt 中明确提出的所有约束条件（如：特定库的使用、代码风格、禁止修改的文件等）？ | 分毫不差。完美遵循了所有显式和隐式约束，包括最细微的格式要求。没有表现出任何“擅作主张”的行为。 | 基本遵从。遵循了所有核心指令和绝大部分次要约束，可能在极细微的非关键格式上有一点偏差。 | 部分遗漏。遵循了核心目标，但遗漏了 1-2 个明确的负面约束（例如：让它别改 A 文件，它还是改了一行注释），需要人工轻微修正。 | 违背核心指令。忽略了关键的约束条件（例如：明确要求用 React，它写了 Vue；或完全无视了禁止使用的库），导致产物需要大规模重构。 | 完全失控。彻底无视用户的所有约束指令，或者反其道而行之。表现出严重的“对齐失败”，产物完全不可用。 |
| 任务规划 (Planning) | Agent属性：是否能合理拆解任务？是否有清晰的阶段性状态追踪？遇到歧义时是否主动求问？是否有阶段性总结或反馈？ | 极具 Agent 属性。大/子任务拆解极度清晰合理；有清晰的阶段性计划并持续更新任务状态（不限定具体工具形式）；遇到歧义主动向用户求证。 | 规划优秀。有合理的拆解和总结；大部分时间能持续追踪任务状态；偶有（<25%）状态更新不及时或不规范。 | 规划及格。有大方向的规划，但子任务不够细致；阶段性总结时有时无；状态追踪存在明显遗漏（约 50%）。 | 缺乏规划。上来就盲目写代码，无拆解；几乎没有状态追踪，或状态与实际不符；遇到歧义全靠自己瞎猜。 | 毫无规划。完全像无头苍蝇，没有任何步骤概念；完全没有状态追踪；任务进展完全不可知。 |
| 推理能力 (Reasoning) | 模型"想"的正确性与性价比：从理解需求、逻辑推导到落地的全过程，是否能准确定位根因并修复，而不是陷入幻觉或自相矛盾。推理所消耗的资源（reasoning token 和思考所花的时间）跟题目难度匹不匹配。 | 顶级理解且高度匹配。深刻理解业务意图与隐性约束；遇到报错能一针见血定位根因并一次性修复；逻辑严密无懈可击。简单题快速直达结论，难题思考充分且聚焦根因，无发散、无绕圈。 | 逻辑清晰且高效。方向完全正确，能较快定位报错原因；可能偶尔忽略次要边界条件，但总体推理顺畅。思考总体高效，偶有轻微冗余或一两次自我重述，不影响整体效率。 | 逻辑及格。理解了主要任务但忽略了部分条件；遇到报错时需要尝试多次才能找到正确解法。简单题可能存在冗余思考（CoT较长），或难题思考整体偏发散，可完成任务但等待明显变长。 | 逻辑混乱。推理过程犹豫，选择了极笨的非最优解；遇到报错时存在明显的“猜答案”迹象，无法定位根因。可能出现普遍的过度思考或思考不足，可能出现反复自我怀疑，明显低效。 | 完全失控。对需求理解完全错误；严重幻觉；陷入思考死循环/长篇发散/自我否定绕圈，思考严重浪费甚至导向错误结论。 |
| 执行能力(Toolcall) | 模型"做"的正确性与性价比：模型实现目标的动作（toolcall）路径是否少而准，是否能选对工具、能从报错里恢复；而不是重复读同一文件、反复跑同一个失败命令、选错工具、过度探索、原地打转。 | 工具调用精准并且最小化，没有出现重复读取同一文件、无效探索等问题，能合理批量或并行，ToolCall一步到位 | 调用基本高效，偶尔有少量的冗余读取/检索等，但不影响结果和整体效率 | 存在较明显的冗余调用，比如多次重复grep/read、文件间反复地来回横跳，最终虽然完成了任务，但整体效率有提升空间 | 大量冗余或失败调用，在文件间反复横跳，工具使用明显低效 | 工具调用严重滥用或缺失，比如该读的文件不读全靠自己瞎猜，无意义地反复调用工具等，导致任务最后产物完全不可用 |

- 提交数据

对于每一轮对话（一个 prompt-response pair），请单独提交一条数据。

如果某一轮次由于工程故障/网络波动导致不具备反馈价值，可以不提交这一轮，除此之外，应将会话中的所有有效轮次进行反馈和提交。

提交完整个任务内的轮次后，应打开新的任务窗口和项目路径（如需），再进行下一道题。

- 质检点

整体质量维度

数据总量统计

整体合格率

数据多样性（是否覆盖了各场景，是否出现了雷同的题目）

标注合规性

轮次合规（是否超10轮、窗口拆分是否正确）

字段完整（是否有字段缺失）

题目分类准确性（任务类型、技术栈、难度）

打分与描述一致性（是否在原因中提到产物有问题却标注了任务完成，或反之）

描述写质量

语句通顺，表达清晰完整

是否出现了极其明显的过程及产物问题却偷懒没有写出

是否真正看过了过程与产物

是否定位到问题具体环节

是否指出了体行为/问题

是否存在AI生成痕迹

- 不被允许出的雷同题

在大量质检中我们还发现了一些已经被出烂的题目和项目（各种经典小游戏、todo、CRUD 模板），见下方整理，这些题目我们都会重点查重并拒收。

🎮 游戏 / 图形

贪吃蛇， 打砖块， 俄罗斯方块，坦克大战经典小游戏及其变种

粒子·物理模拟（星系/烟花/落沙/布料）

塔防 / 2D 解谜 / 潜行 / 平台跳跃

喂食小动物

记忆翻牌 / 连连看

五子棋等棋类· 2048 · 贪吃蛇

俄罗斯方块 / 扫雷 / 打地鼠

🖥️ 本地 / 桌面工具

命令行工具 CLI

代码片段管理器

批量重命名 · 截图标注

文件管理/同步 · 书签 · 密码管理器

🏢 平台 / 业务系统

电商购物车/订单

权限 RBAC 后台 · 仓库库存

投票问卷 · 考勤 OA · 图书借阅

博客 CMS · 医院挂号/问诊

外卖点餐 · CRM · IM 私信

拍卖 · 停车场 · 工单客服

商品+Excel 导入 · 积分商城

XXX 预约系统

📊 数据可视化 / 前端页面

报表统计 · Streamlit · CSV 看板

记账 · 健康健身 · 菜谱

天气 · 番茄钟 · 习惯打卡

音乐播放器 · 旅行日记 · 观影记录

- 其他常见问题

🛠️ 任务定义与轮次逻辑

Q：数据提交是以“轮次”为单位吗？“一轮”的具体定义是什么？

A：是的。每一个单轮对话（Single-turn）即为一条独立的数据。

一轮 = 一次交互（用户提问 + 模型回答）。

即使是一个复杂的任务进行了多次对话，也需要拆分成多条数据提交。

Q：任务类型是根据当前轮次确定的，还是整个对话确定的？

A：根据当前轮次确定。每一轮的标注都要基于该轮的实际内容。

示例： 第一轮是“代码生成”，第二轮如果是修复第一轮的错误，则第二轮的任务类型应变更为“Bug修复”。

🔄 截断与“继续”处理

Q：对于用户输入了“继续”的轮次，提示词（Prompt）应该怎么写？

A：可以直接写“继续”，但任务类型和难度应综合上一轮原始需求来判断。

Q：对于“继续”后的轮次，评价标准是什么？

A：评价标准依然是上一轮用户希望模型完成的任务。

⚖️ 评分与验收标准

Q：数据验收是针对整个多轮对话会话，还是单轮数据？

A：针对单轮进行验收，每一个单轮对话是一条数据。

Q：如果模型前几轮翻车，但最后一轮修正了，这几轮该怎么评分？

A：

前几轮： 通常应该会出现一些低分。

最后一轮： 针对这一轮的表现来评估，结合专家个人用户体验。

如果这一轮依然是反复自纠、磕磕绊绊才完成，体感可能较差。

如果是突然开智回到正轨、高效完成交付，即使前面轮次有错，最后一轮也可能出现高分甚至满分的情况。

Q：是否可以接受多模态Prompt？

A：我们可以接收多模态数据，如果是多模态，除了prompt之外还需要增加一个字段"prompt附件"上传prompt中的附件，提交上会多一步的时间，不可以因此作为原因而提高AHT，请内部衡量。

🎯 题目多样性与难度要求

Q：对任务的难度上限和下限有要求吗？

A：要求如下：

上限： 无量化要求，欢迎高难度挑战。

下限： 有严格限制。禁止提交过于简单的题目。

Q：同一个repo可以出多少题目？

A：不限制，但是禁止雷同的repo+雷同的题目（包括第一期的数据）。

Q：什么样的题目是“过于简单的题目”？

A：同时满足下述两种及以上特征的题目，是过于简单的题目，拒收：

| 维度 | "过于简单"的特征 |
| --- | --- |
| 修改范围 | 单文件局部修改、纯函数级实现（典型如 LeetCode 题、独立工具函数） |
| 上下文依赖 | 不需要任何 Repo 上下文、纯文本 Prompt 就能完成 |
| 交互轮次 | 大多数模型 1 轮就能完美交付，不需要看报错、不需要规划 |
| 技术广度 | 单一文件、单一语言、不涉及前后端联调或跨服务 |

存档：如何写好不满意原因

在提交不满意原因时，请先在脑海中问自己三个问题，想清楚：

“模型是从哪一步开始降智的？”

“模型的具体什么操作让我觉得很弱智？”

“换做是一个人类高级工程师，遇到这种情况会怎么做？”

“不满意原因”的硬性要求（质检会看）

- 过程与产物都要分析，要分别说清"过程哪里差、产物哪里差"。

- 定位到具体环节和步骤：指明问题发生在哪个步骤、哪个工具调用、哪次文件改动。

- 用证据，不用形容词：引用报错信息、出错的文件名/函数、漏掉的具体需求；禁止只写"效果不好/不行/一般"等笼统的表面症状。

- 只能写由模型本身能力造成的问题，不能写环境/网络波动导致的问题，例如模型请求失败。

写作方法参考

一条合格的原因必须同时具备三要素：

触发节点（When）：在哪个阶段或哪个动作出了问题？

实际行为（What）：模型做错了什么？

业务影响（Impact）：这个错误导致了什么后果？

一条好的原因，除此之外还需要能够指出模型错误行为的根因和正确做法。

一条数据可能存在很多个问题点，每一点都应按三要素展开说明，写作格式无需完全一致（不作为质检点），但是上述硬性要求都需要踩到（作为质检点）。

过程问题：

在【第几步/哪个环节】，模型【做了什么具体行为】→ 导致【什么后果】（→ 【根因和正确做法】）

产物问题：

产物在【哪个文件/功能】存在【什么具体问题】，表现为【客观证据，如报错/缺失需求】，无法满足【哪条需求】。

产物问题可能是由过程问题导致的，这时可以是更为完整闭环的表述：

在【第几步/哪个环节】，模型【做了什么具体行为】→ 导致产物在【哪个文件/功能】存在【什么具体问题】，表现为【客观证据，如报错/缺失需求】，无法满足 【哪条需求】，（→ 【根因和正确做法】）。

典型的句子示例：

| ❌ 不合格（一定会被拒收） | ✅ 合格 |
| --- | --- |
| "没完成任务，不满意" | "prompt 要求支持分页，产物只实现了列表查询，完全没动分页参数，产物不完整。" |
| "代码有 bug" | "产物 utils/date.py 的 parse() 未处理时区，输入带 Z 的 ISO 串会抛 ValueError。" |
| "(一段意味不明的报错信息)" | "在第 3 步用 edit_file 改 auth.py 时引入了未定义变量 token，且未运行就宣称完成，导致代码报错。" |
| "过程比较乱" | "规划混乱：模型在第 2、4、6 步三次重复读取同一个 config.py，且第 5 步改完没运行就宣称完成，存在验证缺失" |
| "效果还行但不满意" | "任务虽完成，但模型臆造了 lodash.deepMerge（实际不存在该方法，应为 merge），仅因该分支未被执行才没报错，属于是出现了幻觉" |
| "思考超限需要人工继续" | "效率差：一个单文件改动用了 18 步，其中 9 步是反复试错式的 grep，且触发一次思考超限需人工'继续'" |
| “文件没改成功，一直在报错。” | “在修改 utils.py 时，模型没有先使用 Read 工具读取文件，就直接尝试用 SearchReplace，导致匹配不到对应的代码而报错，模型应该在修改任何已有文件前，必须先 Read 获取最新的上下文才是合理的。” |
| “写的代码根本不符合我的需求。” | “任务是‘优化当前页面的加载速度’。模型花了很多步骤去修改后端的数据库查询（实际行为），但我明确在提示词里说过‘只允许修改前端缓存逻辑’（违反的约束）。期望模型在规划阶段（Plan）严格遵守作用域限制，不要越界修改（期望行为）。” |
| “越改问题越多。” | “在终端返回了 npm install 的版本冲突错误后，模型连续 3 次尝试了完全相同的安装命令。期望它在遇到此类错误时，能主动读取 package.json 检查依赖版本，而不是盲目重试。” |
| “需求实现得不完整。” | “对结果不满意的原因如下：虽然三个显式条件全部答对，D_i公式、GAE masking、chunk hidden state 都正确，测试写得也规范。但题目要求的 warm-start（soft-switch teacher + behavior cloning）、前6步probe 协议、eval.py 均未实现，deliverable 残缺。此外存在一个未被自己测试捕获的真实 bug:PPO update 时 chunk 横跨 episode 边界不重置 hidden state，与rollout 时行为不一致。 对过程不满意的原因：模型把"注意事项"当 checklist 来对号入座，只处理被显式点名的三条，对需要自己发现的系统性缺失（warm-start 整个训练阶段缺失）没有意识到。是“做对了被考的点"而不是“做完了这个项目”。” |

找问题的方向

我们这里虽然给出了写作/找问题的方法作为参考，但是绝对禁止把这些内容喂给 AI 让 AI 来找问题、写原因！这一行为一经发现，我们不会给专家/供应商任何一次多余的机会，立刻中止合作，请不要挑战我们对AI生成内容的敏感度🙏。

在读模型过程和产物时，我们需要关心的问题包括但不限于：

过程类常见问题

| 类别 | 典型表现 |
| --- | --- |
| 指令遵循 | 模型是否严格遵守了用户在 Prompt 中明确提出的所有约束条件（如：特定库的使用、代码风格、禁止修改的文件等）？是否存在忽略明确约束、漏做部分需求、做了没要求的额外改动、擅自改技术栈等行为？ |
| 任务规划 | 模型是否能合理拆解任务？是否有清晰的阶段性状态追踪？遇到歧义时是否主动求问？是否有阶段性总结或反馈？是否无规划/规划错误、步骤顺序混乱、目标漂移、来回反复？ |
| 工具使用 | 模型是否能够调用合理的工具？是否出现了参数错误，改文件前不先读、同一失败调用反复重试、不会用搜索等问题？ |
| 幻觉 | 模型是否出现幻觉？是否编造看似合理、实则不存在的 API/参数/配置项，或臆造了 repo 里的文件/函数，声称做了实际没做的操作？ |
| 验证缺失 | 模型是否没有执行合理的测试验证就说完成？是否对报错视而不见、不检查输出？ |
| 纠错能力 | 模型陷入死循环、重复同一种无效修复、或者遇到困难就轻易放弃？ |
| 交互沟通 | 该问不问/不该问乱问、进度汇报误导、缺乏阶段性总结等 |

产物类常见问题

| 类别 | 典型表现 |
| --- | --- |
| 正确性 | 编译/运行失败、逻辑错误、边界 case 挂、引入回归 |
| 完整性 | 漏需求、半成品、留 stub/TODO |
| 代码质量 | 可读性差、无错误处理、结构差、违反 repo 规范 |
| 过度工程 | 无意义的高复杂度、多余文件 |
| 偷工减料/造假 | 硬编码、假数据、删/改测试来hack、占位实现 |
| 破坏性 | 删改无关代码、破坏既有功能 |
| 安全 | 引入漏洞 |
| UI/美观度 | 难看、与设计不符、布局错乱 |